会议纪要

## 时间

2011年3月11日

## 地点

北航六号楼302

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

确定组员和联系方式。

## 时间

2011年3月16日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

组员交换意见，确定以下内容：

组名：ADE

组长：曹文斌

项目建议：微博精灵，现在微博很流行，而微博网站又很多，可能朋友之间用的微博都不能相通，所以希望开发一个app兼容多个微博，支持一对多发送微博，并能收到各网站消息，具体关于消息分类机制还在构思中。

## 时间

2011年3月18日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

组员讨论项目设想，最终决定采用：

项目名称：SODA

项目背景：微博大行其道，但各自为政，用户往往要把一条微博发送到多个微博网站，因此产生了同时向多个网站上传微博的需求，本项目因此诞生。不过也有一些同类的产品了，另外，个人开发者聚合多个微博网站是弱势，个别网站可能会出于商务考虑关闭对应的APPKEY，这个是可能的风险。

项目技术：新浪，搜狐，网易等都有开放API接口，开发者可以加入各开放平台，获取到APPKEY，从而有权限调用各API。常用的API包括发送文字微博，发送文字+图片微博，查看最近的微博更新，查看好友，回复评论等功能。这些开放平台使用REST标准，下行数据使用JSON或XML格式，在技术上完全可行。

项目平台：Android2.0以上的手机系统

## 时 间

2011年3月20日 星期日 12:00-13:30

## 主持人

曹文斌

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟（会议记录）

## 地点

北医三院附近东北菜馆

## 内容

* 上次会议主要议题回顾
* 关于组名

组名：在此前邮件交流中已有的FP、iCloud、MoCloud、Apollo、asdf中选择无果，后经头脑风暴，确定用“Ade”,中文为爱德。

* 关于项目：

1. 以上传微博为主要功能的新浪微博、搜狐微博Android手机端工具
2. 在开发过程上采用正式的软件工程过程
3. 在结果上实现高质量的产品

* 下一步工作：

1. 由张子龙负责进行需求分析及产品策划工作。
2. 由曹文斌负责项目日程规划工作。
3. 其他人进行业务熟悉和技术准备工作。
4. 讨论产品名称。

## 时间

2011年3月22日

## 地点

电子邮件

## 内容

确定项目时间表及开发计划：

考虑到团队的分散及手机应用的规模，本项目使用经过剪裁的RUP模型进行过程控制。

确定项目里程碑目标：

各阶段里程碑的目标是：

初始阶段：确定项目核心需求，包括功能需求和非功能需求，形成需求说明书初稿并进行评审。

细化阶段1：确定可以用于设计参考的需求说明书，根据上一阶段的核心需求完成架构初稿并进行评审。

细化阶段2：根据对业务的理解微调需求说明书，完成细化阶段1的架构详细设计工作，形成设计文档并进行评审。

构造阶段：不断细化和微调设计方案，完成编码工作，形成集成后的源程序和产品Alpha测试版，完成功能测试和集成测试。

交付阶段：完成源程序，文档，产品的交付。

整理阶段：整理答辩所需。

## 时间

2011年3月25日

## 地点

北航3教203

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威（会议记录）、李亚伟

## 内容

讨论和明确项目需求，建立需求文档。小组成员讨论进行修订和补充

## 时间

2011年3月30日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

讨论并确定产品LOGO。

## 时间

2011年4月6日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

* 对之前的需求进行细化。
* 讨论并确定界面及逻辑功能。
* 团队成员搭建团队协作的开发环境。

## 时间

2011年5月15日

## 地点

电子邮件

## 内容

讨论Splash Screen的设计。

* 遵循简约风格
* 明快

## 时间

2011年5月16日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

* 提出并讨论项目汇报。
* 完善报告内容。

## 时间

2011年5月23日

## 地点

电子邮件

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威、李亚伟

## 内容

* 提出测试计划
* 设计测试用例
* 确定Bug报告及处理机制

## 时间

2011年6月12日

## 地点

北航东南门前汉拿山

## 主持人

曹文斌

## 出席人员

曹文斌、吕智、许磊、张子龙、张大威（会议记录）、李亚伟

## 内容

讨论下一学期对项目的安排：

1. 完善转发和评论功能
2. 确定市场推广计划
   1. 新浪、搜狐应用商店
   2. 移动应用社区
   3. 各大市场